Информация

об исполнении пункта 2.2 перечня поручений по итогом прямой линии с Президентом Российской Федерации от 25.04.2013г. (Пр-967) по обеспечению функционирования системы мониторинга состояния автомобильных дорог общего пользования по итогам 9 месяцев 2024 года.

Администрация города Яровое Алтайского края сообщает, что в рамках обеспечения функционирования системы мониторинга состояния автомобильных дорог общего пользования за 9 месяцев 2024 года проведены следующие мероприятия:

1. Приведена в соответствие информация по протяженности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края, общая протяженность которых составляет 122,7 км.

2. Ежегодно в органы Росстата предоставляется статистическая отчетность по форме 3-ДГ(мо).

3. Ежеквартально в Министерство транспорта Алтайского края отправляется отчет о формировании планов и использовании денежных средств, направленных на ведение дорожной деятельности муниципального образования. В 2024 году всего было предусмотрено - 49 215 086,07 руб., из них освоено по итогам 9 месяцев – 11 359 424,59 руб. В том числе на содержание автомобильных дорог запланировано – 12 751 480,00 руб. и освоено в т.п. – 9 534 960,76 руб.

4. В системе контроля дорожных фондов (СКДФ), внесена актуальная, проверенная информация по автомобильным дорогам местного пользования.

5. Производится систематический сбор и анализ информации состояния дорог общего пользования совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Славгородский», для определения первоочередных мероприятий по содержания улично-дорожной сети города и принятию профилактических мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Предложения протоколируются решениями заседаний комиссии по организации дорожного движения муниципального образования город Яровое Алтайского края.

6. С учетом результатов мониторинга состояния автомобильных дорог и общественных обсуждений разрабатываются планы по ремонту автомобильных дорог муниципального образования город Яровое.

В 2024 году Министерством транспорта Алтайского края предоставлена субсидия в рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Алтайского края из краевого бюджета в размере - 34 333 700,0 руб., а в 2025 году запланировано 8 051 000,0 руб. соответственно.

По результатам комиссионного обследования дорог местного значения, интенсивности движения транспортных средств и других приоритетных направлений дорожной сети города, в том числе маршрутов движения общественного транспорта на 2025 год так же определены объекты (улицы), подлежащие ремонту и подготовлена проектно-сметная документация по ул. Мира и ул. Гагарина.